附件1

汕头海关互联网资产渗透测试服务项目采购需求

- 一、项目名称

汕头海关互联网资产渗透测试服务项目。

- 二、单位地址

- 汕头市珠江路34号。

三、服务概述

本次服务范围包括汕头海关4个应用系统及3个VPN设备，共7项互联网资产。以渗透测试、安全基准检测为手段，对网络中的关键信息系统进行全面深入的模拟攻击测试，从而找出信息系统中存在的缺陷和漏洞。从而进一步明晰目前业务系统的安全短板，以便采取必要的防范措施。以渗透测试、安全基准检测结论为依据，协助对信息系统中的高危漏洞进行安全加固。

四、检测方式

在汕头海关授权下，服务提供方可采用多种方式对系统层、中间件层、WEB层等开展测试，尽量发现系统存在的缺陷或漏洞，包括但不限于：

（一）口令猜解：针对应用系统、操作系统、数据库等应用的口令登录安全进行测试，利用自动化工具，大量尝试登录系统，检测是否存在空口令、弱口令。

（二）溢出测试：测试是否存在可以利用的系统溢出漏洞，从而直接或间接获得系统控制权限。

（三）敏感信息泄露检测：检测是否存在敏感信息的泄露的风险，如开启了不需要的服务、服务端口不恰当的对非授权区域开放、DNS区域传送机制未合理配置、特定系统服务（如telnet、SSH、FTP等）旗标未修改屏蔽等。

（四）系统安全核查：核查是否严格管理系统账户、有效控制系统服务，优化系统的安全配置，启用系统必要的安全控制措施，避免系统发生故障或遭受攻击。

（五）工具扫描：通过评估工具对主机、应用程序和数据库进行扫描。扫描评估主要是根据已有的安全漏洞知识库，模拟攻击方法，检测网络协议、网络服务、网络设备、应用系统等各主机设备所存在的安全隐患和漏洞。

（六）安全基准检测：依据对系统或设备的标准化的安全审计列表（安全基线），检查和分析系统平台存在的安全问题。通过专家人工评估与工具扫描相结合，从而得出相对全面客观的评估结果。

五、服务要求

（一）服务提供方应针对本项目成立项目小组，明确项目负责人及联系人，制定详细的测试方案（包括测试范围、测试方法、测试工具、风险控制措施），经汕头海关确认后正式启动测试；汕头海关为服务提供方提供测试所需的环境（如测试系统账号、测试数据、网络访问权限），服务提供方完成测试工具的准备与调试。

（二）服务提供方按照测试方案开展信息收集工作，利用自动化工具对目标系统进行初步漏洞扫描，形成信息收集报告和初步漏洞扫描报告，提交给汕头海关进行确认。​

（三）服务提供方基于信息收集和扫描结果，开展手动渗透测试，对疑似漏洞进行验证和深度利用，详细记录测试过程、漏洞细节及利用方法；及时向汕头海关反馈测试进展，及时沟通测试过程中遇到的问题。​

（四）服务提供方对发现的漏洞进行分类整理，按照漏洞的严重程度（如高危、中危、低危、信息级）进行评级，评估每个漏洞可能对业务系统造成的影响（如数据泄露、系统瘫痪、业务中断）；将漏洞详情及风险评估结果反馈给汕头海关，双方共同确认漏洞的真实性和风险等级。​

（五）服务提供方根据测试结果编制详细的渗透测试报告，报告内容包括项目概述、测试范围、测试方法、测试结果（漏洞详情、风险等级、影响分析）、漏洞修复建议（具体修复步骤、修复优先级、验证方法）、安全加固建议（如系统配置优化、安全策略完善、员工安全培训）等；将测试报告初稿提交给汕头海关，根据汕头海关的反馈意见进行修改完善，形成最终版测试报告，正式交付给汕头海关。​

（六）服务提供方对修复后的漏洞进行验证，确认漏洞是否已成功修复，编制漏洞修复验证报告，提交给汕头海关。

（七）服务提供方须严格遵守安全保密义务，签署保密承诺书，严禁向第三方泄漏在服务过程中了解的汕头海关信息系统的有关情况和漏洞情况。

六、时间要求

服务期限1年。服务提供方应根据汕头海关的具体安排，在1年内提供累计不少于8次应用系统渗透测试、6次VPN设备安全基准检测的服务。